**АДМИНИСТРАЦИЯ СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Распоряжение**

от 27.06.2022г. №49

с.Соболево

Во исполнение представления прокуратуры Юрьевецкого района от 17.06.2022 №02-15-22 «Об устранении нарушений земельного законодательства», в соответствии с распоряжением правительства Ивановской области от 22.07.2021 №77-рп «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Ивановской области до 2025 года»:

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Соболевского сельского поселения до 2025 года (Приложение).

2. Администрации Соболевского сельского поселения обеспечить выполнение Плана мероприятий согласно установленным им срокам.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Соболевского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области А.Е.Папаев

Приложение

к распоряжению администрации

Соболевского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

От 27.06.2022г. №49

План мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского

на территории Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения мероприятия | | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | | |
| 1.1. | Обследование территорий, на которых произрастает борщевик Сосновского | 52 населенных пункта | | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация Соболевского сельского поселения |
| 1.2. | Информационная работа с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о необходимых мерах по предотвращению распространения борщевика Сосновского | - | | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации | Администрация Соболевского сельского поселения |
| 1.3. | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания небольшого количества борщевика Сосновского | | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;  скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация Соболевского сельского поселения собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| 1.4. | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания большого количества борщевика | | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 [N 2](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA56D1C758BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и от 02.12.2020 [N 40](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA51DEC050BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" | Администрация Соболевского сельского поселения, землепользователи |
| 1,5 | Представление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации по пунктам 1.1-1.4 настоящего плана |  | | ежегодно за первое полугодие- до 10 июля текущего года; за год до 10 января года, следующего за отчетным | составление и представление информации о выполненных мероприятиях по борьбе с борщевиком | Администрация Соболевского сельского поселения |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | |
| 2.1. | Обследование территорий, на которых произрастает борщевик Сосновского | 54,0га | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | Администрация Соболевского сельского поселения сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства |
| 2.2. | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2-3 квартала текущего года | | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | Администрация Соболевского сельского поселения |
| 2.3. | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 [N 2](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA56D1C758BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и от 02.12.2020 [N 40](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFBDE056A4194DD9AA51DEC050BCAC9C72D7EF34FD9E55B2844253F1AE2BB40C68F5CC3DFALCM) "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" | Администрация Соболевского сельского поселения |
| 2.4. | Представление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации по пунктам 1.1-1.4 настоящего плана | - | ежегодно за первое полугодие- до 10 июля текущего года; за год до 10 января года, следующего за отчетным | | составление и представление информации о выполненных мероприятиях по борьбе с борщевиком | Администрация Соболевского сельского поселения. |